网赚产品 AI 素材管线需求拆解

## 1. 需求背景

网赚产品素材当前主要依赖人工拆竞品、人工改脚本、人工剪辑、人工替换 icon / 产品名 / ending，再交给投放侧测试。

会议讨论后，首期需求不做泛化 AI 创意平台，而是基于现有 AI 素材中台，建设一条可落地的网赚素材生产管线，重点解决：

竞品跑量素材快速改造。

参考视频批量裂变生成。

产品信息、收益表达、地区语言的自动替换。

生成结果自动质检和批量下载。

每条素材可追踪、可复盘、可继续迭代。

## 2. 首期目标

首期目标：做一个「网赚素材批量生产工具」。

输入参考视频和产品资产后，系统可以自动完成：

拆解参考视频结构。

替换目标产品信息。

按网赚素材逻辑生成多个脚本方向。

提交 Seedance / 中台 AIGC 能力批量生成视频。

自动校验视频规格、产品信息、收益表达和基础质量。

结果进入图库，可按批次预览和下载。

## 3. 需求优先级

点击图片可查看完整电子表格

## 4. 核心生产场景

### 4.1 场景一：竞品素材快速改造（同步实现）

适用情况：

业务方看到一条跑量竞品素材，希望快速改成我方产品版本。

处理流程：

上传竞品视频。

系统抽帧并识别：

竞品 icon 位置

产品名位置

CTA 位置

ending 段落

水印位置

字幕区域

手机界面区域

用户可手动指定替换区域：

截图圈选 logo / 水印 / 产品名

或用文字描述，例如「右上角 icon 替换为我方 icon」

系统执行替换：

替换 icon

替换产品名

替换 CTA

替换 ending

去除或遮挡水印

必要时做 K 帧局部处理

系统输出新视频。

系统自动质检。

质检通过后进入结果库。

首期要求：

点击图片可查看完整电子表格

### 4.2 场景二：参考视频批量裂变（初步优先实现）

适用情况：

业务方提供一条参考视频，希望系统根据该视频结构，批量生成多个网赚产品素材。

处理流程：

上传参考视频。

填写产品名称、icon、商店页、目标地区、裂变数量、视频参数

系统检查素材：

视频是否存在

icon 是否存在

视频比例

视频尺寸

视频时长

是否可抽帧

系统拆解参考视频：

开场钩子

人物形象

表情动作

字幕位置

App 图标位置

手机界面出现方式

奖励反馈

CTA

免责声明

系统替换为目标产品：

产品名

icon

CTA

手机界面描述

奖励视觉描述

口播文案

系统按收益承诺级别生成脚本。

系统生成多条本地化裂变脚本。

系统生成 Seedance 提示词。

系统提交生成任务。

系统下载视频并校验。

结果进入图库。

## 5. 实现具体功能拆解：

结合中重度业务线类的界面，优化符合网赚业务的界面逻辑

重置素材逻辑：

提供视频——拆分json格式脚本——结合产品调整json脚本——根据产出需求量n裂变脚本*n——批量AI视频生成

重点内容：具体逻辑实现和对应功能点拆分

初步规划界面（仅作参考说明）：

wallet_ai_material_simple_v2.html

具体字段说明：

点击图片可查看完整电子表格

## 6. 收益承诺级别说明

### 6.1 稳健版（适合谷歌等审核较严的渠道）

适合审核严格或保守投放。

允许表达：

金币奖励感。

解锁反馈。

任务完成动效。

App 内互动。

奖励按钮。

进度条。

禁止表达：

具体金额。

提现。

到账。

保证赚钱。

示例表达：

打开 App，完成简单互动，就能看到金币和解锁反馈。

### 6.2 强转化版

适合追求点击率和转化率。

允许表达：

完成任务可领取奖励。

余额增长。

提现按钮。

按 App 规则查看提现方式。

强 CTA。

禁止表达：

编造具体金额。

保证到账。

保证赚钱。

无门槛提现。

示例表达：

完成任务后，奖励会进入账户，按 App 规则就可以查看提现方式。

### 6.3 强承诺版

仅在业务方提供真实规则时使用。

允许表达：

具体奖励金额。

最低提现门槛。

提现方式。

到账时间。

任务条件。

强承诺版必填信息：

点击图片可查看完整电子表格

系统规则：

没有真实规则时，系统不得自动编造金额、提现门槛和到账时间，必须降级为强转化版或稳健版。

## 7. 系统处理流程

### 7.1 参考视频拆解

系统需要将参考视频按照格式进行拆解

请按照如下的jason结构，拆分这条视频 ├ scene ├ subject ├ action ├ camera ├ lighting ├ style └ quality

### 7.2 产品信息替换

系统需要将参考视频的拆解脚本中的产品信息（竞品 App ）替换为我的目标产品。

替换范围：

产品名。

icon。

CTA。

ending。

字幕中的产品名。

口播中的产品名。

手机界面描述。

奖励视觉描述。

### 7.3 脚本裂变

系统需要根据提供的任何信息，裂变脚本*N

包括但不仅限于 左侧板块：产品链接、输入素材（产品icon\人物\）内容\元素、 中间板块：产品名称、货币符号、语言、尺寸、新增自定义提示词、限制提示词

裂变脚本需注意：

15s视频需要只需要裂变：N

30s视频需要裂变：2N，且这两个脚本的前后需能衔接

点击图片可查看完整电子表格

### 7.4 Seedance 生成

根据要求输出时长确定

输出15s：一个jason格式的15s脚本直接输出，最终输出15s呈现在结果库

输出30s：需要2个脚本，分别生成两个15s视频，衔接在一起，最终输出30s呈现在结果库

## 8. 模板板块管理

新增模板管理功能，以产品维度，用户可根据预设或自设定，确定产品的模板，无需重复上传，用户点击既有现成的产品信息和已预设好的信息

以 Perkplay_US_强转化 为例
预设内容：
产品链接（Perkplay）、icon、货币符号（$）、语言（英语）、尺寸（720x1280）、收益承诺（强转化）

## 9. 自动质检要求

质检必须按输入规则执行，不做泛泛判断。

### 9.1 产品信息校验

点击图片可查看完整电子表格

### 9.2 画面校验

点击图片可查看完整电子表格

### 9.3 本地化校验

点击图片可查看完整电子表格

### 9.4 收益表达校验

点击图片可查看完整电子表格

### 9.5 视频规格校验

点击图片可查看完整电子表格

质检结果类型：

点击图片可查看完整电子表格

不通过原因示例：

产品名未替换成功。

右上角仍残留竞品 icon。

视频中出现错误货币符号。

输出时长不符合要求。

收益表达超出强转化版规则。

ending 未替换成功。

水印未去除。

## 10. 结果图库要求

结果图库至少支持：

点击图片可查看完整电子表格

## 11. 中台页面建议

建议在现有 AI 素材中台新增入口：网赚素材管线。

页面结构建议：

点击图片可查看完整电子表格

## 12. SKILL历史案例

skill使用说明：general-reference-video-to-localized-ads 安装与使用说明

历史会话记录：

案例说明包：
内含会话记录、输入文件、输出文件、skill使用说明

[20260616-ZZ-DramaGold打工人剧情输出案例.zip]

## 13. 首期实现范围

### 12.1 首期必须做

竞品视频上传。

参考视频上传。

产品名称、icon、ending、CTA 配置。

目标地区、裂变数量、视频参数配置。

收益承诺级别配置。

参考视频拆解。

产品信息替换。

Seedance 批量生成。

生成任务状态记录。

视频下载和基础验证。

自动质检。

结果图库。

批量下载。

task_id 反馈。

### 12.2 首期建议同步做

截图圈选 logo / 水印替换区域。

K 帧替换竞品 icon。

单素材特殊提示词。

本地化口播生成。

失败任务自动重试一次。

### 12.3 首期暂不强制做

投放数据回流。

自动判断素材是否会爆。

全渠道审核规则。

完整 AI 原生长视频生成。

自动投放。

App 端。

## 14. 技术协作方式

如果在 AI 素材中台实现，需要技术侧确认当前中台是否支持新增「网赚素材管线」入口。

Seedance 生成能力可复用中台现有 AIGC 能力。

竞品信息替换、logo 替换、K 帧处理涉及部署资源，需要单独评估。

业务侧提供历史 skill 逻辑、参考视频、跑量素材、标语文档和案例。

代码协作建议使用共管 GitHub 分支：宏宇推现有代码，业务侧可提交修改，技术中台和 AI 中台验收后合并发版。

## 15. 验收标准

一批任务完成后，至少满足以下标准：

点击图片可查看完整电子表格

## 16. 总结

首期要做的不是泛 AI 创意平台，而是一个网赚素材批量生产工具：输入参考视频和产品资产，系统自动拆解、替换、裂变、生成、质检、入库；优先解决竞品素材修改和 Seedance 批量出片，确保每条素材可追踪、可下载、可质检、可复盘。